附件1

平远县地质灾害综合防治能力提升

三年行动任务分工表

| 重点工程/保障措施 | 任务 | 具体工作 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程 | 1.开展行业地质灾害风险点专项调查。 | 2024年底前，由住房城乡建设、交通运输、发展改革等部门完成地质灾害风险点专项调查，进一步掌握削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点情况，建立工作台账，落实防治措施。 | 县住房和城乡建设局负责削坡建房，县交通运输局负责公路（含农村道路），县发展改革局牵头负责所辖铁路沿线、石油天然气管道和电力设施沿线，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
|  | 2.开展重点区域地质灾害综合调查。 | 实施不少于3个重点镇的1:10000地质灾害精细化调查，科学评价风险等级，明确风险管控措施和临灾转移避险指引，提出有效的防控措施。 | 县自然资源局牵头，地勘单位参与，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
| （一）实施地质灾害风险隐患调查评价工程 | 3.推进地质灾害行业风险隐患动态排查。 | 2023—2025年，每年汛前、汛中和汛后，由各行业部门实施地质灾害风险隐患排查，对发现的新增风险隐患及时建立台账，明确防治责任，落实防治措施，实现风险隐患动态更新。 具体分工如下：县教育局负责组织对危及托幼机构及学校（不含技工院校）校舍和附属设施安全的地质灾害险情排查，县人力资源和社会保障局负责组织技工院校开展校园地质灾害风险隐患排查，县自然资源局负责对危及村居的自然山体开展地质灾害风险隐患排查，县住房和城乡建设局负责对危及房屋建筑的地质灾害和削坡建房风险隐患排查，县城市管理和综合执法局负责对市政公用设施的地质灾害风险隐患排查，县交通运输局负责组织公路（含农村道路）沿线和危害交通干线附属设施的地质灾害风险隐患排查，县水务局负责河道、水利工程沿线地质灾害风险隐患排查，县文化广电旅游体育局负责组织对旅游景区内地质灾害风险隐患排查，县卫生健康局负责医疗机构及周边危及医疗机构安全的地质灾害风险隐患排查，县林业局负责自然保护地、林场地质灾害风险隐患排查，县发展改革局负责铁路沿线、石油天然气管道、电力设施沿线地质灾害风险隐患排查。 | 各行业主管部门依职责牵头负责，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
| （二）实施地质灾害风险隐患监测预警工程 | 4.完善地质灾害气象风险预警体系。 | 1.2023年底前，优化县标准化预警会商室，完善与省、市三级联动地质灾害气象风险预警技术会商、响应等机制。 2.2025年底前，整合利用全县历年地质灾害调查成果，持续优化地质灾害气象风险预警分析模型及信息发布流程，提升气象风险预警预报精准度和时效性。 | 县自然资源局牵头，县应急管理局、县气象局参与，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
|  | 5.构建风险隐患双控群测群防体系。 | 1.2024年底前，将地质灾害群测群防体系逐步推广至行业风险点、风险区，初步构建“隐患（风险）点+风险区”双控管理的网格化群测群防体系。 2.2025年底前，加强群测群防人员管理和技术指导，强化装备更新和技能培训。 | 县自然资源局牵头负责地质灾害隐患点群测群防工作，县教育局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县林业局、县发展改革局牵头负责行业风险点群测群防工作，各镇人民政府牵头负责风险区群测群防工作。 |
| （二）实施地质灾害风险隐患监测预警工程 | 6.推进风险隐患专业监测网络建设。 | 1.2024年底前，加强现有地质灾害专业监测阈值设置研究，优化预警响应流程，不断提高专业监测精准度。 2.2023—2025年，各镇结合实际，对暂无条件实施工程治理或避险搬迁的地质灾害隐患点、风险点，优先实施专业监测。 | 县自然资源局牵头负责地质灾害隐患点，县教育局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县林业局、县发展改革局负责行业风险点，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
| （三）实施地质灾害风险隐患综合治理工程 | 7.推进地质灾害隐患点综合治理。 | 1.2023—2025年，完成上一轮三年行动中已实施综合治理未完成验收和核销的地质灾害隐患点的验收核销。 2.2023—2025年，各镇按照要求，结合本地在册中小型和新增地质灾害隐患点实际情况，分年度制定搬迁、治理计划，组织实施后申请验收核销。 | 县自然资源局牵头，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
| （三）实施地质灾害风险隐患综合治理工程 | 8.开展地质灾害行业风险点综合治理。 | 2023—2025年，各部门依职责做好或督促相关责任单位做好本行业管理领域地质灾害风险点综合治理，重点实施削坡建房、公路（含农村道路）、铁路干线、石油天然气管道和电力设施等沿线周边地质灾害风险点综合治理，有效管控地质灾害风险。 | 县教育局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县林业局、县发展改革局依职责牵头，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
|  | 9.建设地质灾害综合防治体系示范县。 | 2023—2025年，充分依托现有基层综合防灾减灾设施建设基础，按照“综合防治、整体提升”的原则，争取省、市级支持建设地质灾害综合防治体系示范县，在健全完善调查评价、早期识别、监测预警、综合治理、科技创新、制度建设方面开展试点示范。2025年或2026年评选。 | 县自然资源局牵头，各行业主管部门参与，各镇人民政府配合。 |
| （四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程 | 10.深化地质灾害防灾科普培训。 | 1.2024年底前，充分利用省、市编制的地质灾害防灾科普材料，结合“百名专家联千村（学校）”地质灾害防治培训行动，深入镇、村开展地质灾害防治培训行动以及地质灾害警示“醒目工程”，在隐患点、风险点等位置强化防灾避险提示。 2.2023—2025年，自然资源部门要加强与教育部门的沟通联系，持续推进地质灾害防治知识“进校园上课堂”。 | 县自然资源局牵头，县教育局参与，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |
|  | 11.强化地质灾害临灾转移避险。 | 2023—2025年，将地质灾害隐患点防灾预案制度逐步推广至行业风险点、风险区，明确临灾转移避险范围、预警信号、转移路线、避险安置点、转移责任人等要素，强化综合防灾演练、临灾避险演练和对转移避险群众安全返回工作的技术指导，做到转移有标准、预案可执行、群众能配合、安置有保障、返回保安全。 | 县自然资源局负责地质灾害隐患点预案制度推广和转移返回技术指导，县教育局、县人力资源和社会保障局、县住房和城乡建设局、县交通运输局、县水务局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局、县林业局、县发展改革局依职责负责风险点预案制度推广和转移返回技术指导，各镇人民政府负责风险区预案制度推广和受威胁群众转移回迁工作。 |
| （四）实施汛期地质灾害防灾避险攻坚工程 | 12.开展“龙舟水”地质灾害防御攻坚战。 | 2023—2025年，突出加强重点时段、重点区域防御，坚决做到提前谋划、会商研判、提级防御、力量前置、联合督导、值班值守、宣传引导、人员转移、安全评估、排危除险“十到位”。加强防御“龙舟水”动员部署，三级以上预警区域根据实际可提升一级防御措施，技术支撑队伍、抢险救援队伍提前部署于重点防御区域，相关部门联合成立指导组深入一线督导防御工作，预警响应期间地质灾害危险区域群众做到应转尽转，对风险高、险情紧迫、治理措施相对简单的地质灾害灾情险情按照应急工程处置程序及时排危除险。 | 各镇人民政府牵头，各行业主管部门参与。 |
| （五）实施地质灾害科技支撑能力建设工程 | 13.健全完善地质灾害技术支撑体系。 | 1.2023年底前，落实县级地质灾害防治技术支撑补助经费，签订地质灾害防治技术支撑服务协议，规范技术支撑服务内容。 2.2023—2025年，强化地勘单位在地质灾害隐患点勘查设计、调查评价等技术支撑作用。加强县级地质环境监测机构能力建设，提升地质灾害监测预警技术能力。强化技术交流与培训，整体提升全县地质灾害防治行业素质和能力。 | 县自然资源局牵头，地勘单位参与，各镇人民政府负责落实。 |
| （六）实施地质灾害防治管理制度保障工程 | 14.有效遏制新增风险隐患。 | 2023—2025年，各级各单位严格落实铁路公路建设、水利水电工程建设、城镇建设等重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套的日常监管机制和随机抽查机制。编制县、镇国土空间规划时要充分考虑地质灾害易发程度和防治要求，引导新建工程和规划建设区尽量避开地质灾害高易发区、隐患点、风险点。严格宅基地审批，宅基地选址要符合国土空间规划。将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围，引导群众同时进行建房与边坡支护。 | 县交通运输局、县水务局、县住房和城乡建设局、县发展改革局负责落实重大建设项目的地质灾害危险性评估制度并实施配套防治工程，建立配套日常监管机制。县自然资源局负责建立重大建设项目配套防治工程落实情况随机抽查机制和编制国土空间规划。县农业农村局会同县自然资源局严格宅基地审批。县住房和城乡建设局负责将削坡建房导致的切坡支护纳入建房指导范围。 |
|  | 15.构建风险隐患双控管理体系。 | 2025年底前，在省、市支持下，在全县范围内逐步推动地质灾害风险隐患双控管理试点工作落实，推动地质灾害管控方式由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变，明显提升减轻风险能力。 | 县自然资源局牵头，各镇人民政府负责落实。 |
| （七）保障措施 | 16.加强组织领导。 | 1.2023年底前，各镇人民政府成立本级地质灾害防治工作领导小组，加强对本地区地质灾害防治工作的领导，加强协调沟通，制定政策措施，明确职责分工，确保按时保质完成各项工作任务。 2.2023—2025年，县有关单位按照职责分工，认真制订本单位管理领域地质灾害防治工作年度计划，切实抓好组织实施。 | 县有关单位制订年度计划，抓好组织实施；各镇人民政府成立地质灾害防治工作领导小组，加强组织领导，完成各项任务。 |
|  | 17.做好资金保障。 | 1.2023年底前，县财政局要建立本级地质灾害防治资金监管机制，保障地质灾害防治资金专款专用，防止挪用滥用。 2.2023—2025年，县有关单位要积极争取中央、省、市的资金支持。属于县级事权工作任务所需资金，县财政局要统筹财力，依据事权和支出责任把地质灾害防治工作经费纳入相关部门年度预算，切实提高地质灾害防治工作的资金保障水平和投入效率。 | 县有关单位负责争取资金保障本方案部署的县级事权工作任务顺利实施；县财政局负责统筹财力，依据事权和支出责任把地质灾害防治工作经费纳入相关部门年度预算，并建立地质灾害防治资金监管机制。 |
| （七）保障措施 | 18.加大政策支持。 | 1.2025年底前，发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设等有关部门要推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度，加快项目立项、审批、资金拨付等环节，推动项目尽快实施。 2.2023—2025年，加大对地质灾害综合治理项目用地的保障力度，积极向省、市争取避险搬迁用地指标。 | 县发展改革局、县财政局、县自然资源局、县住房和城乡建设局负责推进落实地质灾害综合治理项目绿色通道制度；县自然资源局负责争取避险搬迁用地指标。 |
|  | 19.强化监督评价。 | 1.2023年底前，建立情况通报机制，对地质灾害防治工作责任落实不到位、项目实施进度和资金执行慢的地区或部门，进行通报批评；对防治工作成效突出的地区或部门进行通报表扬。 2.2023—2025年，依托全国地质勘查行业监管服务平台，强化对项目承担单位的监督管理。 | 县地质灾害防治工作领导小组办公室（设在县自然资源局）牵头负责。 |
|  | 20.加强宣传引导。 | 2023—2025年，通过多种途径，开展多层次、多形式的地质灾害防治宣传教育和公益活动，增强公众对地质灾害的防范意识，提高自救互救能力，加深群众特别是受地质灾害威胁群众对地质灾害防治工作的认识，营造全社会共同参与地质灾害防治的良好氛围。 | 各行业主管部门依职责牵头负责，涉及到的各镇人民政府负责落实。 |