附件2

平远县地质灾害隐患点工程治理

验收核销管理办法

按照《平远县地质灾害综合防治能力提升三年行动方案（2023—2025年）》的工作部署和要求，为推进在册地质灾害隐患点工程治理工作，完善县级财政资金支持对自然因素引发的山体崩塌、滑坡、泥石流等在册地质灾害隐患点进行治理的工程项目验收、核销台账等手续，特制定本办法。

# 一、验收程序

组织实施在册隐患点工程治理的相关单位在治理项目完成后，应自行保管项目的相关纸质资料，逐点整理汇总编制索引目录装订成册，然后向县地质灾害防治工作领导小组办公室（设在县自然资源局）提出验收暨核销台账的书面申请，县地质灾害防治工作领导小组办公室在收到相关单位的申请后，制定竣工验收方案，牵头各相关单位组成地质灾害隐患点工程治理验收组和专业组，具体成员及分工如下：

## （一）验收组

组  长：县自然资源局分管负责同志

副组长：县住房和城乡建设局分管负责同志

县农业农村局分管负责同志

县财政局分管负责同志

相关镇人民政府分管负责同志

县住房和城乡建设局依职责指导项目工程建设质量相关工作，县农业农村局依职责配合做好地质灾害治理工程验收工作，县财政局依职责负责项目使用财政资金情况审核工作，相关镇政府配合做好验收工作。

## （二）专业组

由县自然资源局地质灾害防治技术支撑单位联合地质灾害工程治理项目勘察设计单位、监理单位、施工单位等第三方专业技术人员组成地质灾害隐患点工程治理验收专业组，负责把控工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况，实地查看工程质量，审阅工程建设过程中档案资料，包括但不限于项目立项批准文件、相关合同、项目参加单位相应的资质复印件（与原件一致）、开工报告、施工日志、工程竣工图、施工总结、项目监理报告、项目成果数据库（包括工程有关的影像图片资料）以及其他需要提供的有关文件。

# 二、核销流程

验收通过后，由县自然资源局按照有关程序将竣工验收相关资料上传至省、市隐患点数据库平台逐级申请核销。对未通过上级审核的，退回组织实施治理的单位补充完善资料。

# 三、其他情况

（一）非财政资金治理、实施应急处置（仅采用削坡减载、挖截排水沟等简易施工方式消除隐患）等不能提供竣工验收报告的，应提供技术支撑单位现场调查报告。

（二）地质灾害隐患点已按照行业或部门专项治理程序组织验收的，提供验收批复或专家组意见。

（三）地质灾害隐患点已列入削坡建房风险点且按照削坡建房风险点治理程序验收的，提供削坡建房风险点整治验收意见或验收表、技术支撑单位现场调查报告。

（四）中央、省级、市级财政专项资金支持的地质灾害治理工程项目，按相关规定办理。

# 四、后期管理

地质灾害隐患点核销后，由属地镇纳入日常管理，工程治理核销的要督促村民做好工程设施的管理维护，确保地质灾害治理工程项目发挥效用。