附件1

平远县“十三五”重点建设项目统计表

单位：亿元

| 项 目 名 称 |  |  | 总投资 | “十三五”投资计划 投 资 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 185个 | 925.06 | 511.78 |  |
| 一、产业转移园及产业建设项目（70个） |  |  | 252.15 | 136.89 |  |
|  | （一）园区基础设施项目（3个） |  | 18 | 11 |  |
|  | （二）特色工业项目（35个） |  | 161.82 | 90.35 |  |
|  | （三）生态旅游项目（12个） |  | 35.4 | 19.62 |  |
|  | （四）现代服务业项目（9个） |  | 23.15 | 7.2 |  |
|  | （五）现代农业项目（11个） |  | 13.78 | 8.72 |  |
| 二、宜居城乡建设项目（33个） |  |  | 262.23 | 229.6 |  |
| 三、基础设施建设项目（60个） |  |  | 391.51 | 126.93 |  |
|  | （一）交通公路项目（39个） |  | 230.04 | 59.15 |  |
|  | （二）水利设施项目（12个） |  | 16.74 | 13.62 |  |
|  | （三）能源保障项目（9个） |  | 144.73 | 54.16 |  |
| 四、社会事业建设建设项目（13个） |  |  | 9.52 | 9.08 |  |
| 五、生态环境建设项目（9个） |  |  | 9.65 | 9.28 |  |

附件2

平远县“十三五”重点建设项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
|  | 总 计 | 185个 |  |  |  |  | 9250600 |  | 5117800 |  |  |  |
| 一、产业转移园及产业建设项目( 70 个） |  |  |  |  |  |  | 2521500 |  | 1368900 |  |  |  |
| (一)园区基础设施项目（3个） |  |  |  |  |  |  | 180000 |  | 110000 |  |  |  |
| 1 | 东莞塘厦（平远）产业转移工业园项目 | 县经信局 工业园管委会 | 续建 | 占地6000亩。 | 2007—2020 | 政府投资 | 150000 | 70000 | 80000 | 征地和土地平整工程、道路硬底化工程、园区绿化亮化工程、污水厂管网工程、园区供天然气工程、园区拆迁户安置房工程、园区服务中心及企业员工宿舍工程。 |  |  |
| 2 | 工业园综合服务区项目 | 工业园管委会 | 新建 |  | 2016-2017 | 政府投资 | 12000 |  | 12000 | 建设产业孵化基地1幢、员工宿舍楼5幢及配套设施。 |  |  |
| 3 | 平远县县城工业供水工程项目 | 县水务局 | 新建 | 日供水规模 4万m3。 | 2016-2020 | 上级补助及县级自筹 | 18000 |  | 18000 | 铺设凤池水库至水厂输水管2km，新建凤池水厂规模4万m3/d，工业园区配水管网54.8km。 | 新增供水能力4万m3/d。 |  |
| (二）特色工业项目（35个） |  |  |  |  |  |  | 1618200 |  | 903500 |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 4 | 中国南方（平远）稀土新材料产业示范基地 | 县经信局 工业园管委会 | 续建 | 产业规模达到268亿元，形成较完整的“1+2+3”产业发展格局。突出品牌建设，进一步提升专业园区的研发功能，集聚国内外高端创新要素，将稀土新材料产业做成国内具有典型示范意义和重要影响力的稀土新材料产业创新基地。 | 2015-2025 | 政府投资及 企业自筹 | 800000 | 200000 | 300000 | 基本建成稀土新材料产业示范基地，开发面积达到规划面积的80%。稀土新产业规模达到113.5亿，形成以磁性材料、催化材料、发光材料为主的产业发展体系，拓展稀土储氢材料、稀土合金和电子陶瓷等发展方向，基本建成“1+2+3”的产业体系。加强中小关联企业配套，建立完整的节能电机、镍氢电池、稀土催化剂产业链和明显的产业集群效应;新材料企业达到10家。 | (1)建立1-2个公共技术服务平台; (2)在稀土储氢材料、稀土磁性材料、节能电机等领域掌握关键技术。 |  |
| 5 | 仁居稀土矿资源整合项目 | 平远华企稀土实业有限公司 | 新建 | 整合完成后矿权范围由1.4096km2增加至10.0864km2，年产1000吨REO。 | 2016-2017 | 企业投资 | 18000 |  | 18000 | 扩大权区及生产线。 | 新增年产500吨REO，增加约3000万净利润。 |  |
| 6 | 车船机械配件生产基地项目 | 县经信局、工业园管委会、广东荻赛尔机械铸造股份有限公司等 | 续建 | 以广东荻赛尔机械铸造股份有限公司为龙头，依托我县传统铸造优势，5年投入资金12亿元，达到10万吨机械产品产能。 | 2016-2020 | 政府投资及 企业自筹 | 200000 | 80000 | 120000 | 产业升级改造，引进新企业建设厂房，新上生产线等。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 7 | 挂车制造项目 | 梅州市鑫荣达挂车制造有限公司 | 续建 | 达产后年生产量为5000台/年，实现产值1亿元，实现税费650万元，实现利润3000万元。 | 2015-2017 | 企业投资 | 20000 | 7000 | 13000 | 新建厂房和 生产线等。 |  |  |
| 8 | 电梯生产项目 | 广东呈骏集团股份有限公司 | 新建 | 年产10000台（套） | 2016-2020 | 企业投资 | 55000 |  | 55000 | 电梯及上下游 配套产品。 |  |  |
| 9 | 电梯、汽车配件生产项目 | 梅州市中宝鸿实业有限公司 | 新建 | 年产5000吨及38000件。 | 2016-2017 | 企业投资 | 5000 |  | 5000 | 新建厂房，生产线。 |  |  |
| 10 | 玻璃钢、高性能铝生产项目 | 广东建艺科技有限公司 | 续建 | 玻璃钢、高性能铝合金门窗等。 | 2015－2020 | 企业投资 | 50000 | 1000 | 49000 | 新建厂房，生产线。 |  |  |
| 11 | 小家电生产项目 | 梅州金庄科技有限公司 | 续建 | 年产200万台/套智能小家电。 | 2016－2017 | 企业投资 | 25000 | 700 | 24300 | 新上厂房及 生产线2条。 |  |  |
| 12 | 锂电池生产项目 | 深圳市玛斯科特科技有限公司 | 新建 |  | 2016-2017 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 | 电动车锂离子电池及电源管理系统。 |  |  |
| 13 | 精工机械装备制造项目 | 广东宇航精工股份有限公司 | 新建 | 模具制作、精密铸造、精深加工、机器人制造等一体的综合性高技术水平的机械装备制造公司。 | 2016-2018 | 企业投资 | 12000 |  | 12000 | 建设厂房、办公楼等。 |  |  |
| 14 | 游艺机械设备制造项目 | 平远县广益游乐设备制造有限公司 | 续建 | 建筑面积1.44万㎡。 | 2014-2017 | 企业投资 | 12000 | 6000 | 6000 | 建设厂房、办公楼等。 |  |  |
| 15 | 制动鼓及制动盘生产线项目 | 梅州市洪裕汽车配件制造有限公司 | 新建 | 新增建设用地47.2亩。 | 2016－2017 | 企业投资 | 10000 |  | 10000 | 建设面积3万㎡厂房、办公楼,制动鼓及制动盘生产线。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 16 | 微电机铝合金配件、塑胶配件、五金配件及整机项目 | 梅州恒迪实业有限公司 | 续建 | 新增建设用地30亩。 | 2015-2017 | 企业投资 | 12000 | 1000 | 11000 | 建筑面积2.94万㎡厂房、办公楼等。 |  |  |
| 17 | 电子终端产品生产线项目 | 深圳宇时代电子科技有限公司 | 续建 | 新增建设用地30亩。 | 2015-2016 | 企业投资 | 12000 | 1000 | 11000 | 研发、生产和销售音箱、鼠标键盘、摄像头。 |  |  |
| 18 | 变压器研发项目 | 平远雅玛西科技有限公司 | 续建 |  | 2015-2017 | 企业投资 | 3000 | 1000 | 2000 | 太阳能、电动汽车、高铁的核心部件变压器。 | 投产后预计五年产值达10个亿。 |  |
| 19 | 鹏鑫电子建设项目 | 平远县鹏鑫电子科技有限公司 | 续建 |  | 2015-2019 | 企业投资 | 3000 | 500 | 2500 | 基础设施、机械设备。 | 新增新新业400人。 |  |
| 20 | 年产10000吨汽车零配件生产线技改产业升级项目 | 平远县金科新业机械制造有限公司 | 续建 |  | 2015-2017 | 企业投资 | 3500 | 2700 | 800 | 新建一条汽车零配件铁型覆砂生产线，新增生产设备一批和对原有设备进行技术改造。 | 新增10000吨汽车零配件产能。 |  |
| 21 | 广东出口家具制造基地项目 | 县经信局、工业园管委会 | 续建 | 年产家具200万件套。 | 2016-2020 | 政府投资及企业自筹 | 200000 | 90000 | 110000 | 完善基地设施、商务平台等。 |  |  |
| 22 | 家具生产线项目 | 梅州市宝寿家私有限公司 |  | 年产20万件（套）家具。 | 2016-2017 | 企业投资 | 7000 |  | 7000 | 厂房、生产线。 |  |  |
| 23 | 家居产品和五金生产线项目 | 梅州百利友实业发展有限公司 |  | 年产25万件（套）家居产品。 | 2016-2017 | 企业投资 | 8000 |  | 8000 | 实木家具、皮制家具、布艺家具、金属家具和配套生产线。 |  |  |
| 24 | 高档实木门生产项目 | 梅州市富莱利家居制造有限公司 | 续建 | 年产10万套高档实木门。 | 2015-2016 | 企业投资 | 12000 | 2000 | 10000 | 年产10万套高档实木门生产线。 |  |  |
| 25 | 高档实木家具及自动涂装生产线建设 | 梅州昱淦实业有限公司 | 续建 | 占地30亩。 | 2015-2016 | 企业投资 | 12000 | 2000 | 10000 | 建设5栋厂房、2栋仓库、1个产品展示中心、2栋研发大楼。 |  |  |
| 26 | 高档实木仿古家具生产项目 | 平远县洪福家具有限公司 | 续建 | 建筑面积2.76 万㎡。 | 2014-2016 | 企业投资 | 15000 | 10000 | 5000 | 建设厂房、办公楼等。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 27 | 精密模具配件项目 | 梅州市冠华精密模具配件公司 | 新建 |  | 2016-2017 | 企业投资 | 5000 |  | 5000 | 建设厂房、生产线等。 |  |  |
| 28 | 南台酒厂升级改造项目 | 广东南台酒业有限公司 | 续建 | 年产4000吨米酒，产值2200万元。 | 2015-2019 | 企业投资 | 8000 | 1500 | 5000 | 酒窖、环保设施、生产设备及厂区环境，工业旅游开发。 | 年产2000吨米酒生产线。 |  |
| 29 | 大客丰酒业生产项目 | 梅州大客丰酒业有限公司 | 续建 | 年产500吨米酒，产值3000万元。 | 2015-2018 | 企业投资 | 5000 | 1800 | 3200 | 建设厂房，生产线及配套包装线、基础设施。 | 年产500吨米酒生产线。 |  |
| 30 | 老八尺酒厂升级改造项目 | 平远县老八尺酒厂 | 续建 | 大型藏酒地窖，整合发展八尺镇酒业公司。 | 2015-2020 | 企业投资 | 4000 | 1000 | 3000 | 建成一座大型藏酒地窖，利用八尺镇酒业产业基础，整合全镇资源，成立发展镇级酒业公司。 |  |  |
| 31 | 八珍娘酒业生产项目 | 梅州市八珍娘酒业有限公司 | 续建 | 占地1000亩生态观光农业。 | 2015-2020 | 企业投资 | 3000 | 1000 | 2000 | 规划发展土地1000亩，进行连片观光、经济作物种植，同时加大农家乐设施建设。 | 观光旅游、住宿和餐饮接待。 |  |
| 32 | 石英石板材及卫浴生产项目 | 平远汉思通新型科技材料有限公司 | 新建 |  | 2016-2018 | 企业投资 | 20000 |  | 20000 | 建设厂房、生产线等。 |  |  |
| 33 | 人造石英石板材系列产品生产项目 | 广东佳之朋科技有限公司 | 续建 | 年产85万件各种板材。 | 2015-2016 | 企业投资 | 15000 | 1500 | 13500 | 建设厂房、办公楼等。 |  |  |
| 34 | 石英石板材、卫浴等家居建材生产项目 | 广东欧德拉科技有限公司 | 新建 |  | 2017-2017 | 企业投资 | 12000 |  | 12000 | 建设厂房、生产线等。 |  |  |
| 35 | 精深加工5万m3 花岗岩系列产品生产项目 | 广东硕联石材有限公司 | 续建 | 占地120亩，年产156万㎡系列产品。 | 2015-2017 | 企业投资 | 12000 | 1000 | 11000 | 建设5万m3花岗岩生产线，建筑面积3.9万㎡厂房、办公楼等。 |  |  |
| 36 | 新型防盗井盖生产项目 | 平远县桐子园通讯设备制造有限公司 | 新建 | 年产1.2万吨球黑铸铁新型防盗井盖 | 2016-2017 | 企业投资 | 6700 |  | 6700 | 建设厂房、生产线等。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 37 | 高端磁性材料生产项目 | 广东天路新材料科技有限公司 | 新建 |  | 2016-2017 | 企业投资 | 10000 |  | 10000 | 建设厂房、生产线等。 |  |  |
| 38 | 绿叶水厂扩建工程项目 | 平远县绿叶天然食品有限公司 | 续建 |  | 2015-2020 | 企业投资 | 3000 | 500 | 2500 | 新建厂房、新增一条生产线。 |  |  |
| （三）生态旅游项目（12个） |  |  |  |  |  |  | 354000 |  | 196200 |  |  |  |
| 39 | 五指石景区项目 | 县旅游局 广东山水漫画旅游发展股份有限公司 | 续建 | 规划面积13.2km2。 | 2014-2018 | 企业投资 | 40000 | 15000 | 25000 | 贵妃湖环湖景观带、天道二期、西山林场服务点、景区智能化建设、岭东大酒店、户外拓展运动基地及基础配套设施。 |  |  |
| 40 | 南台卧佛山旅游度假区项目 | 县旅游局 广东卧佛山养生旅游发展股份有限公司 | 新建 | 规划面积15km2。 | 2016-2025 | 企业投资 | 38000 |  | 21000 | 主要包括游客中心、汽车营地、南台山游步道、生态停车场、温泉度假村、民宿度假、商业街、水上乐园、动物乐园等基础配套建设。 |  |  |
| 41 | 客家相思谷景区项目 | 县旅游局 广东仓子健康产业有限公司 | 新建 | 规划面积约30km2。 | 2016-2025 | 企业投资 | 50000 |  | 25000 | 主要包括游客中心，星级酒店、特色商业街、客家小镇、农家客栈等及基础配套设施。 |  |  |
| 42 | 热柘温泉开发项目 | 梅州市义海德润旅游开发有限公司 | 新建 | 总占地约500亩。 | 2016-2030 | 企业投资 | 60000 |  | 5000 | 建设温泉、酒店、小球训练中心。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 43 | 长布半岛休闲度假区项目（含相思河景区） | 县旅游局 广东逸景文化旅游投资股份有限公司 | 新建 | 规划面积约960亩。 | 2016-2025 | 企业投资 | 41000 |  | 41000 | 入口形象展示区、三省民俗商业区、紫云花汐庄园区、度假酒店养生区、栖霞婚庆湿地区、养心内湖漫步区、户外拓展体验区、观澜木屋休闲区和山体度假别墅区。 |  |  |
| 44 | 盛世中联项目 | 平远县盛世中联旅游开发有限公司 | 新建 | 规划用地约200亩，建设旅游、观光、商住一体的度假区。 | 2016-2020 | 企业投资 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |
| 45 | 五指石休闲度假山庄 | 平远县五指石休闲度假山庄有限公司 | 续建 | 建筑面积6000㎡。 | 2015-2020 | 企业投资 | 10000 | 3000 | 7000 | 建设旅游接待中心及土特产超市、木屋等。 |  |  |
| 46 | 五指石横龙酒店项目 | 平远县五指石横龙大酒店 | 新建 |  | 2016-2020 | 企业投资 | 7000 |  | 7000 | 第一期投资4000万元，建设酒店柱体配套设施、绿化等。第二期投资3000万元，完善装修，增加木屋等住宿设施，建设土特产店、码头小路等。 |  |  |
| 47 | 红豆休闲山庄项目 | 梅州市五指石红豆休闲度假山庄有限公司 | 续建 | 规划面积约100亩，建设旅游、观光、休闲度假一体度假区。 | 2015-2020 | 企业投资 | 5000 | 500 | 4500 | 建设宴会大厅，增加住房建设，木屋、独立小别墅和环山休闲娱乐设施。 |  |  |
| 48 | 新大地曼陀山庄--山茶花主题生态园项目 | 广东新大地生物科技股份有限公司 | 续建 | 规划面积2.3万亩；一期建设百花观赏区；二期建设休闲度假区；三期建设生态养生区；四期建设有机蔬果区。 | 2007-2020 | 企业投资 | 20000 | 2000 | 18000 | 完善四季花海、油茶生产体验区及电商产业园建设，打造主题酒店，水上休闲、养生栈道和天然氧吧项目。 | 新增就业500人。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 49 | 天顺林业休闲度假村项目 | 梅州市天胜林业有限公司 | 续建 |  | 2015-2017 | 企业自筹 | 8000 | 300 | 7700 | 水上乐园、寺庙、人工瀑布等。 |  |  |
| 50 | 鹏鹰休闲度假旅游项目 | 梅州市鹏鹰实业投资有限公司 | 续建 | 新增建设用地160亩。 | 2014-2020 | 企业投资 | 60000 | 15000 | 20000 | 利用石龙寨景区建设休闲、健身广场，足球场，客家风情旅游街，酒店。 |  |  |
| （四）现代服务业项目（9个） |  |  |  |  |  |  | 231500 |  | 72000 |  |  |  |
| 51 | 鹰梅铁路城东站场物流中心 | 县发展改革局 | 新建 |  | 2016-2020 | 政府投资 | 100000 |  | 5000 | 建设鹰梅铁路站场货运仓储、物流中心。 |  |  |
| 52 | 城南商业物流中心项目 | 县住建局 | 续建 | 占地面积7677㎡，建筑占地35658㎡。 | 2013-2016 | 政府投资及 企业投资 | 45000 | 5000 | 13000 | 电子商务、购物中心、仓储、配送中心。 |  |  |
| 53 | 平远县城南农副产品交易中心项目 | 县住建局 | 新建 | 总用地面积7368.33㎡，总建筑面积62350㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及 企业投资 | 30000 |  | 5000 | 建设市场、交易平台、商铺。 |  |  |
| 54 | 广东华泰农兴农产品交易中心项目 | 深圳金雅福珠宝集团有限公司 | 续建 | 建设成为粤闽赣区域特色农产品物流交易、冷链储运、加工和休闲旅游商贸为一体的大宗农产品商品交易中心。 | 2015-2020 | 企业投资 | 30000 | 5000 | 25000 | 1、农林产品商贸、仓储保鲜、物流等服务园区建设；2、农业休闲、旅游观光园区建设；3、多功能现代化商务大楼综合体，住宿餐饮、员工配套生活区等建设。 |  |  |
| 55 | 电子商务进农村示范县项目 | 县邮政局 | 续建 |  | 2015-2020 | 政府投资 | 8000 | 2000 | 6000 | 1、建设一个县级运营中心；2、建设8个镇级服务中心；3、建设50个村级电商驿站及千名网店店主。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 56 | 优质粮油物流保鲜仓库项目 | 县粮食收储公司 | 新建 | 5座共计5万吨 仓容。 | 2016-2020 | 政府投资 | 6000 |  | 6000 | 建设5座万吨级具有冷藏保鲜功能的优质粮油保鲜仓库 | 5万吨。 |  |
| 57 | 金穗“天鲜配”现代物流智能配送项目 | 梅州市金穗生 态农业发展有 限公司 | 新建 | 年配送3万吨大米、蔬菜、水果、肉食等农产品。 | 2015-2017 | 企业投资 | 4000 | 500 （已完成冷藏、冷冻库主体工程建设及基地基础设施相关建设） | 3500 | 1、基地水、电、路等基础设施建设；2、扩建5000m2禽、畜舍和建设200㎡屠宰场；3、建设2000m3蔬菜冷藏库和500m3肉制品冷冻库及生产用房500㎡；4、购置配送车10辆，冷冻运输车10辆，小型农用运输车5辆.5、建设智能配送和农产品质量安全追溯体系及互联网+等。6、全市建设20个配送中心。 | 新增每年3万吨大米、蔬菜、水果、肉食等农产品配送能力。 |  |
| 58 | 平远县清福堂养老服务中心项目 | 县民政局 | 新建 | 建筑面积15000㎡，项目占地50亩。 | 2016-2020 | 政府投资及社会投资 | 4500 |  | 4500 | 15000㎡住房，新增600张养老床位。 |  |  |
| 59 | 东石镇养老农庄项目 | 东石镇政府 | 新建 | 东石镇大屋村，占地15365㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及社会投资 | 4000 |  | 4000 | 15365㎡住房，800张养老床位。 |  |  |
| （五）现代农业项目（11个） |  |  |  |  |  |  | 137800 |  | 87200 |  |  |  |
| 60 | 天然右旋龙脑加工生产线技术改造项目 | 广东华清园生物科技有限公司 | 续建 | 8000亩种植基地，50亩苗圃基地，190亩天然右旋龙脑产业园区，实现年产天然右旋龙脑及附属产品250吨。 | 2015-2017 | 企业投资 | 25000 | 2000 | 23000 | 采取“公司+基地+农户”的模式，幅射带动周边农户发展种植梅片树。建设一条GMP生产车间(建设面积1752㎡),粗提车间5000㎡,产品展示大楼4000㎡。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 61 | 粤赣盐米古驿道 （金穗山庄） | 梅州市金穗生态农业发展有限公司 | 续建 | 建设有机水果、有机蔬菜、有机水稻、水生植物长廊及农耕文化科普区、保健养生理疗区等形成“九景五区”的粤赣盐米古驿道。 | 2013-2019 | 企业投资 | 45000 | 17000 | 28000 | 1、童乐园的建设；2、文化广场建设；3、游艺中心前期建设；4、盐米古道文化长廊的建设；5、开心农场的建设；6、民俗墙建设；7、浪漫田园建设；8、山顶观光台建设；9、莲花长廊建设；10、祈福台建设；11、标识系统建设。 | 增加就业机会，辐射带动农户种植有机优质稻，户均年增收1800元。 |  |
| 62 | 20万吨鲜榨慈橙生产线 及附属产品综合利用开 发项目 | 梅州市飞龙果业有限公司 | 续建 | 规划建设年加工能力20万吨慈橙,鲜榨橙汁10万吨，800吨橙皮油的生产线，冷藏库5000㎡等。 | 2012-2017 | 企业投资 | 32000 | 17000 | 15000 | 1、完成20万吨鲜榨慈橙生产线建设；2、开展附属产品综合利用开发项目：包括橙皮精油、橙花精油综合开发中心的建设；3、建设橙汁生产、销售质量溯源信息系统和电商平台系统。 | 年加工能力20万吨慈橙,鲜榨橙汁10万吨，800吨橙皮油的生产线。 |  |
| 63 | 铁皮石斛基地建设项目 | 梅州绿盛林业科技有限公司 | 续建 | 大棚种栽铁皮石斛100亩及基础设施建设，林下仿野生种栽100亩。 | 2014-2019 | 企业投资 | 9200 | 4200 | 5000 | 1、发展林下仿野生种栽100亩；2、开展成品初加工；3、设立铁皮石斛旗舰店和开展电商服务；4、扶持农户发展种植，扩大种植规模。 | 年产铁皮石斛鲜条30吨，产值3600万元；年产铁皮石斛干花600斤，产值360万元，扶持农户500户，户均年增收4500元。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 64 | 肉牛养殖基地建设项目 | 梅州和信达农牧有限公司 | 续建 | 建设1900亩养殖基地。 | 2014-2017 | 企业投资 | 7100 | 5100 | 2000 | 1、建设绿色良种肉牛养殖区500亩，绿色果蔬种植区50亩。2、特色养殖区特种水产养殖50亩；3、农产品加工区厂房建设以及引进加工机械设备；4、科研楼、办公楼、怀乡屋博物园，等配套基地建设。 | 年出栏500头肉牛，年产有机蔬菜75吨，水产品32吨。 |  |
| 65 | 葛根精深加工综合开发 项目 | 平远威大地有限公司 | 续建 | 5000亩葛根标准化种植基地；年产60吨葛粉、葛片精深加工基地建设。 | 2015-2019 | 企业投资 | 4500 | 1500 | 3000 | 1、新开发3500亩葛根标准化种植基地建设；2、12000㎡的葛根精深加工生产线厂房、物流仓库、办公设施以及附属工程建设；3、引进年产60吨葛粉、葛片全自动化生产线机械设备；4、冷冻库仓储建设。 | 年产葛根原材料15000吨，达到年加工葛粉、葛片60吨；扶持农户1200户，户均年增收2600元。 |  |
| 66 | 下丰园山湖茶叶基地项目 | 园山湖农业开发有限公司 | 新建 | 建设规模2000亩。 | 2015-2019 | 企业投资 | 3000 | 1000 | 2000 | 产品开发、厂房建设、机械设备。 |  |  |
| 67 | 广东源丰云雾茶项目 | 源丰农业开发有限公司 | 续建 | 建设规模1090亩。 | 2015-2019 | 企业投资 | 3000 | 1000 | 2000 | 产品开发、厂房建设、机械设备。 |  |  |
| 68 | 太阳村锅叾有机茶场项目 | 平远县鸿基生态园有限公司 | 续建 |  | 2015-2018 | 企业投资 | 3000 | 500 | 2500 | 茶山种植、机械设备。 | 年产茶6万斤 |  |
| 69 | 东石镇晟桐生态农庄项目 | 梅州市晟桐生态农业有限公司 | 续建 |  | 2015-2018 | 企业投资 | 3000 | 300 | 2700 | 园区基础设施、种养、景观。 | 新增就业600人。 |  |
| 70 | 春兴白玉蜗牛养殖基地 项目 | 八尺镇政府 | 续建 | 3000平方蜗牛养殖房，产量1500吨，产值1.5亿元。 | 2015-2020 | 企业投资 | 3000 | 1000 | 2000 | 扩大白玉蜗牛养殖基地规模，建成3000㎡蜗牛养殖房，促进专业合作社发展。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 二、宜居城乡建设项目（ 33个） |  |  |  |  |  |  | 2622300 |  | 2296000 |  |  |  |
| 71 | 城中旧城改造老市场片区项目 | 县住建局 | 新建 | 老市场片区提质改造，该片区规划总用地16亩。 | 2016-2020 | 政府投资及企业投资 | 200000 |  | 200000 | 建设住宅小区及商业街 |  |  |
| 72 | 城中旧城改造老车站片区项目 | 县住建局 | 新建 | 老车站片区提质改造，该片区规划总用地16亩。 | 2016-2020 | 政府投资及企业投资 | 150000 |  | 150000 | 建设住宅小区及商业街 |  |  |
| 73 | 城中旧城改造粮所片区 项目 | 县住建局 | 新建 | 城镇粮所片区提质改造，该片区规划总用地面积25678㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及企业投资 | 150000 |  | 150000 | 建设住宅小区及商业街 |  |  |
| 74 | 老城核心区基础设施建设项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 | 占地8.9km2。 | 2016-2020 | 政府投资 | 30000 |  | 30000 | 道路、排水、绿化、路灯、公共设施等 |  |  |
| 75 | 特色街区项目 | 县市政公用事业管理中心、县住建局 | 新建 | 交警门口圆盘至环北路高速公路出入口长1.74km。 | 2016-2020 | 政府投资 | 14000 |  | 14000 | 立面改造、完善相关设施等。 |  |  |
|  |  |  |  | 百川中心门口至大柘镇政府门口长1.6km。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 环北路高速路出入口至平岗路交界长600m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 城东农产品市场建设项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 | 占地2500㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及社会资金 | 25000 |  | 25000 | 市场及商住建设、配套公共设施。 |  |  |
| 77 | 城南服务区建设项目 | 县住建局 | 新建 | 总用地面积48000㎡。 | 2016-2020 | 政府投资 | 80000 |  | 80000 | 道路、排水、绿化、路灯、公共设施等。 |  |  |
| 78 | 城南城市综合体建设项目 | 县住建局 | 新建 | 用地300-500亩。 | 2016-2021 | 政府投资及企业投资 | 400000 |  | 400000 | 建设城市综合体、高品位居住社区等。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 79 | 城南平远大道燃料加油站地段改造项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 |  | 2016-2020 | 政府投资 | 10000 |  | 10000 | 道路、排水、绿化、路灯等。 |  |  |
| 80 | 城南新区基础设施建设项目 | 县住建局 | 新建 |  | 2015-2020 | 政府投资 | 50000 |  | 50000 | 道路、排水、绿化、路灯、公共设施等。 |  |  |
| 81 | 南区市场及周边基础设施建设项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 | 占地5400㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及社会资金 | 15000 |  | 15000 | 市场、商住、公共设施等。 |  |  |
| 82 | 城北河岭嶂文化商贸区基础设施建设项目（海绵城市建设启动项目，同属县城引水入城建设项目） | 县财政局、县住建局、县水务局、县市政公用事业管理中心、县国土资源局、大柘镇 | 新建 | 用地3000亩，建设文化商贸综合新区（含公共基础设施）。 | 2016-2020 | 政府投资 | 300000 |  | 300000 | 主体建设项目，湿地公园、道路、排水、绿化、路灯、地下管廊、雨污分流等公共设施。 |  |  |
| 83 | 城北农贸市场建设项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 | 占地3000㎡。 | 2016-2020 | 政府投资及社会资金 | 30000 |  | 30000 | 市场及商住建设、配套公共设施。 |  |  |
| 84 | 县城市政道路建设项目 | 县市政公用事业管理中心、县住 建局 | 新建 | 站前西路680m。 | 2016-2020 | 政府投资 | 30700 |  | 30700 | 道路、排水、绿化、路灯等。 |  |  |
|  |  |  |  | 建设西路750m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新隆路长100m，宽16m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 梅青东路接柘东路长200m，宽36m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 城南新汽车站南侧国省道连接线长240m，宽24m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建路接振兴街长300m，宽14m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 85 | 新梅青路建设项目 | 县市政公用事业管理中心 | 新建 | 全长750m，路宽36m。 | 2016-2020 | 政府投资 | 4000 |  | 4000 | 道路、排水、绿化、路灯等配套设施建设。 |  |  |
| 86 | 鸿禧中心城房地产开发 项目 | 平远县远源房地产开发有限公司 | 续建 | 新增建设用地150亩。 | 2014-2020 | 企业投资 | 160000 | 68000 | 92000 | 总建筑面积25.1万㎡住宅小区和商业街。 |  |  |
| 87 | 平远凯旋商业中心大厦 项目 | 平远凯旋投资有限公司 | 续建 | 新增建设用地16亩。 | 2014-2020 | 企业投资 | 50000 | 30000 | 20000 | 总建筑面积35658㎡城市综合体。 |  |  |
| 88 | 平城花园开发项目 | 平城投资实业有限公司 | 续建 | 占地面积70万m2，建设用地42万m2，建筑面积72万m2。 | 2008-2018 | 企业投资 | 200000 | 100000 | 100000 | 高层建筑3栋。 | 总户数3500套。 |  |
| 89 | 优山美地国际社区项目 | 盛世富港房地产开发有限公司 | 续建 | 占地面积41万m2,建筑面积43万m2。 | 2008-2019 | 企业投资 | 100000 | 65000 | 35000 | 高层建筑5栋。 | 总户数2200套。 |  |
| 90 | 翠拥华庭小区项目 | 浩国盈丰房地产开发有限公司 | 续建 | 占地面积15.5万m2，建筑面积41.5万m2，建筑面积5.34万m2。 | 2013-2017 | 企业投资 | 180000 | 32000 | 148000 | A区二期7-14栋前期报建工作及基础主体工程建设。 | 总户数2651户。 |  |
| 91 | 平远碧桂园南部新城开发项目 | 碧桂园房地产开发有限公司 | 新建 | 占地165亩。 | 2016-2019 | 企业投资 | 100000 |  | 100000 | 商务商业购物中心。 |  |  |
| 92 | 原电威水泥厂三旧改造工程项目 | 平远县梅盛开发有限公司 | 新建 | 占地180亩。 | 2016-2020 | 企业投资 | 100000 |  | 100000 | 现代化商住商务中心。 |  |  |
| 93 | 山水华庭商业城项目 | 平远县中美实业有限公司 | 新建 | 占地2万㎡，建筑面积8万㎡，绿化1万㎡。 | 2016-2018 | 企业投资 | 50000 |  | 50000 | 建设商业服务中心2万㎡、高端住宅300套4万㎡。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 94 | 金绿新城开发项目 | 平远县金绿果业有限公司 | 续建 | 占地面积0.74万㎡，建筑面积2.6万㎡. | 2015-2018 | 企业投资 | 30000 | 3000 | 27000 | 基础及地下部分建筑。 |  |  |
| 95 | 百川商业物流中心项目 | 百川商业公司 | 续建 | 建筑面积1.55万㎡。 | 2014-2020 | 企业投资 | 35000 | 15000 | 20000 |  |  |  |
| 96 | 平远县城市排水（雨水）防涝工程项目 | 县水务局 | 新建 | 20年一遇。 | 2016-2020 | 上级补助及县级自筹 | 49000 |  | 49000 | 现状管网改造12.2km，新建排水管渠25.7km，新建雨水调蓄设施10.29万m3，治理内河5.87km。 |  |  |
| 97 | 平远县县城生活供水工程项目 | 县水务局 | 新建 | 日供水规模由2万m3扩容至6万m3。 | 2016-2020 | 上级补助及县级自筹 | 34600 |  | 34600 | 铺设黄田水库至水厂输水管15km，扩建水厂规模4万m3/d，县城配水管网改造及管网延伸13.5km。 | 新增供水能力4万m3/d。 |  |
| 98 | 东石镇圩镇扩容提质项目 | 广州福远祥投资有限公司 | 续建 | 总建筑面积40398㎡。 | 2016-2019 | 企业投资 | 12000 | 1000 | 11000 | 建商品房、店铺、征地拆迁；圩镇给排水系统工程。 | 总住户数200户，商铺约300间。 |  |
| 99 | 东石镇幸福村居项目 | 平远县家利房 地产开发公司 | 续建 | 规划面积1.4万㎡（折约21亩）。 | 2015-2017 | 企业投资 | 3000 | 300 | 2700 | 建安置房，规划户数为60户,每户宅基地面积为120㎡。 |  |  |
| 100 | 热柘圩镇改造项目 | 热柘镇政府 | 续建 | 建设圩镇客家特色商住区、精品教育示范基地、托老养生区等。 | 2013-2020 | 企业投资及政府资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 建设柚树缘房地产开发项目二期、三期工程，建设托老养生区，开通环镇路，建设河滨公园等配套市政设施。 |  |  |
| 101 | 石正圩镇扩容提质项目 | 石正镇政府 | 新建 |  | 2016-2019 | 上级补助及企业自筹 | 5000 |  | 5000 | 建商品房、店铺、征地拆迁。 |  |  |
| 102 | 石正（广州）公园建设项目 | 石正镇政府 | 续建 |  | 2016-2019 | 政府投资 | 5000 | 2000 | 3000 | 公园基础设施建设、绿化等。 |  |  |
| 103 | 差干镇圩镇改造项目 | 差干镇政府 | 续建 |  | 2016-2020 | 企业投资及政府资金 | 10000 | 5000 | 5000 | 建设圩镇客家特色商住区。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 三、基础设施建设项目（ 60 个） |  |  |  |  |  |  | 3915100 |  | 1269300 |  |  |  |
| （一）交通公路项目（39个） |  |  |  |  |  |  | 2300400 |  | 591500 |  |  |  |
| 104 | 连（平）平（远）武（平）高速公路平远段 | 县交通运输局 | 新建 | 高速公路，70km。 | 2020-2027 | 国家投资 | 900000 |  |  | 前期工作。 |  |  |
| 105 | 平（远）蕉（岭）大（埔）高速公路平远段 | 县交通运输局 | 新建 | 高速公路，35km。 | 2020-2027 | 国家投资 | 400000 |  |  | 前期工作。 |  |  |
| 106 | 梅州至平远高速公路平远段 | 广东交通实业投资有限公司 | 新建 | 高速公路，17.525km。 | 2015-2019 | 省投资 | 188500 |  | 188500 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 107 | 鹰梅铁路（平远段） | 县发展改革局 | 新建 | 40km。 |  | 国家投资 | 380000 |  |  | 路基、路面、桥涵。 |  |  |
| 108 | 国道G206线平远县八尺至大柘段 | 县公路局 | 路面改造 | 29.8km。 | 2016-2016 | 部、省补助、自筹 | 10000 |  | 10000 | 路面改造。 | 29.8km。 |  |
| 109 | 国道G206线平远田螺纽至超竹段改线 | 县公路局 | 新建 | 15km。 | 2017-2020 | 部、省补助、自筹 | 48000 |  | 48000 | 一级公路改建。 | 15km。 |  |
| 110 | 国道G358线平远湍溪至八尺段升级改造 | 县公路局 | 升级改造 | 37.5km。 | 2016-2018 | 部、省补助、自筹 | 53000 |  | 53000 | 省道升级国道改造。 | 37.5km。 |  |
| 111 | 省道S225线平远大柘至西河段 | 县公路局 | 升级改造 | 6km。 | 2017-2018 | 部、省补助、自筹 | 9000 |  | 9000 | 一级公路改造。 | 6km。 |  |
| 112 | 省道S332线平远十二排至茅坪段 | 县公路局 | 路面改造 | 12.51km。 | 2018-2018 | 部、省补助、自筹 | 4200 |  | 4200 | 路面改造。 | 12.51km。 |  |
| 113 | 省道S332线平远程西至岭下段 | 县公路局 | 路面改造 | 5km。 | 2017-2018 | 部、省补助、自筹 | 3300 |  | 3300 | 路面改造。 | 5km。 |  |
| 114 | 平远县长田至梅西公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，8km。 | 2019-2020 | 上级补助、地方自筹 | 6400 |  | 6400 | 路基、桥涵、路面。 |  | 拟升省道S239线 |
| 115 | X036线东石至大畲坳公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，34.8km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 31000 |  | 31000 | 路基、桥涵、路面。 |  | 拟升省道S334线 |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 116 | X037线畲脑至湍溪段公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，21km。 | 2017-2018 | 上级补助、地方自筹 | 16800 |  | 16800 | 路基、桥涵、路面。 |  | 拟升省道S239线 |
| 117 | X038线平远坝头至泗水公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，22.5km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 9000 |  | 9000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 118 | X039线长田至坝头段公路改造工程 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，25km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 20000 |  | 20000 | 路基、桥涵、路面。 |  | 拟升省道S239线 |
| 119 | X039线长田至热柘公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，13km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 120 | X040平远赤鸡坳至肥田公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，15.4km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 121 | 平远县X959线大蕉线 | 县交通运输局 | 改建 | 二级公路，7.5km。 | 2016-2022 | 上级补助、地方自筹 | 3000 |  | 1500 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 122 | X967线大柘至徐溪公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，20.67km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 16500 |  | 16500 | 路基、桥涵、路面。 |  | 拟升省道S225线 |
| 123 | 平远县火车站至G206线 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，10km。 | 2017-2022 | 上级补助、地方自筹 | 8000 |  | 2000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 124 | 平远县火车站至S332线 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，10km。 | 2017-2022 | 上级补助、地方自筹 | 10000 |  | 5000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 125 | 超竹至坪湖公路(含石正连接线) | 县交通运输局 | 改选 | 二级公路，8km。 | 2014-2016 | 上级补助、地方自筹 | 7100 | 6000 | 1000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 126 | 平远县南台山卧佛山旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，30km。 | 2016-2020 | 上级补助、地方自筹 | 15000 |  | 15000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 127 | 平远县大佛寺至东台公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，12km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 4800 |  | 4800 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 128 | 平远县差干五指石至龙文相思谷旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，20km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 10000 |  | 10000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 129 | 平远县差干旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，30km。 | 2016-2020 | 上级补助、地方自筹 | 15000 |  | 15000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 130 | 平远县差干至八尺旅游 公路 | 县交通运输局 | 结建 | 27.38km | 2015-2016 | 上级补助、地方自筹 | 9800 | 8300 | 1500 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 131 | 平远县仁居旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，30km。 | 2016-2020 | 上级补助、地方自筹 | 15000 |  | 15000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 132 | 平远县仁居至项山甑公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，15km。 | 2019-2020 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 133 | 平远八尺黄沙至上举畲脑旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，18km。 | 2016-2022 | 上级补助、地方自筹 | 10000 |  | 10000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 134 | 平远县大士宫至筠竹公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，14.3km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 135 | 平远县宁江水泥厂至纸厂公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，18km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 7000 |  | 7000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 136 | 平远县龙文至龙湖旅游 公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，20km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 10000 |  | 10000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 137 | 平远县上举龙文旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，30km。 | 2016-2020 | 上级补助、地方自筹 | 15000 |  | 15000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 138 | 平远县田螺纽至龙湖公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，13.9km。 | 2016-2018 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 139 | 平远县泗水旅游公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，30km。 | 2016-2020 | 上级补助、地方自筹 | 15000 |  | 15000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 140 | 平远县泗水至普滩公路 | 县交通运输局 | 改造 | 二级公路，15km。 | 2018-2020 | 上级补助、地方自筹 | 6000 |  | 6000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| 141 | 平远县大柘至河岭公路 | 县交通运输局 | 新建 | 二级公路，10km。 | 2016-2022 | 上级补助、地方自筹 | 4000 |  | 2000 | 路基、桥涵、路面。 |  |  |
| （二）水利设施项目（12个） |  |  |  |  |  |  | 167400 |  | 136200 |  |  |  |
| 143 | 山区中小河流治理工程 | 县水务局 | 续建 |  | 2016-2019 | 上级专项 资金 | 35200 | 11700 | 23500 | 治理河道185Km，加固堤防35.9Km，护岸90.5Km，河道清淤疏浚166.5Km。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 144 | 平远县凤池水库工程 | 县水务局 | 新建 | 中型。 | 2016-2018 | 中央、省级等资金 | 30800 |  | 30800 | 工程由土坝、溢流道、引水隧洞、岸坡地面厂房等组成，主坝长242m，最大坝高32.4m，电站装机170kw。 | 年新增供水量2000万m3。 |  |
| 145 | 平远县村村通自来水工程 | 县水务局 | 续建 | 14189m3/d。 | 2016-2020 | 上级专项资金 | 26000 | 1500 | 24500 | 输水工程、净水工程、供水输配水管网等工程建设及改造。 | 受益人数19.71万人。 |  |
| 146 | 平远县南方地区节水减排工程 | 县水务局 | 新建 | 小型。 | 2014-2020 | 上级专项资金和地方 自筹 | 20400 |  | 20400 | 高效节水灌溉工程、渠系工程配套改造、小型水源工程等。 | 新增节水能力800万m2、供水能力120万m3和粮食综合生产能力320万kg。 |  |
| 147 | 平远县跨省界河流、水库水资源节约与保护工程 | 县水务局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 16000 |  | 3000 | 差干河、大柘河凤池水库、中行河横水水库、石正河富石水库相关河段水资源保护、水源涵养林、生态环境保护、污染源控制工程、岸带整治工程、治理水上漂浮物等。 |  |  |
| 148 | 平远县大柘镇防洪堤围工程 | 县水务局 | 扩建 | 20年一遇。 | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 9800 |  | 9800 | 清淤疏浚河道13Km、新建堤防9.4Km、护岸8.0Km及配套相关建筑物。 | 20年一遇标准设防 |  |
| 149 | 平远县水系连通工程 | 县水务局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 8000 |  | 3000 | 从高峰滩灌区主干渠末端引水进城，进入岭下河。 | 实现水系连通。 |  |
| 150 | 平远县小型农田水利重点县建设 | 县水务局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 7500 |  | 7500 | 对全县五小水利工程进行建设完善。 |  |  |
| 151 | 平远县中小型灌区续建配套工程（5宗） | 县水务局 | 续建 | 3.2万亩。 | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 3000 |  | 3000 | 改造渠道总27.315Km，加固、重建、新建渠系建筑特157座。 | 新增灌溉面积0.115万亩，改善灌溉面积2.457万亩。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 152 | 大坑头水库 | 东石镇政府、 县水务局 | 筹备 | 中小型。 | 2016-2017 | 省、市、县补助资金和县自筹 | 4700 |  | 4700 | 建设库容、堤坝、征地拆迁。 | 库容228万立方米，灌溉面积3500亩，供水人口1.8万人。 |  |
| 153 | 平远县山洪沟治理工程 | 县水务局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 3000 |  | 3000 | 改建梅东高排渠、新建环北路截洪沟、新建回龙沙至梅东再到大柘河截洪沟。 |  |  |
| 154 | 富石水库东西中灌圳改道工程 | 县水务局 | 新建 | 18km。 | 2016-2019 | 上级专项 资金 | 3000 |  | 3000 | 治理圳道。 | 扩大灌溉面积5000亩。 |  |
| (三）能源保障项目（9个） |  |  |  |  |  |  | 1447300 |  | 541600 |  |  |  |
| 155 | 平远县项山甑风电场项目 | 华电福新能源股份有限公司 | 新建 | 总装机16万kw。 | 2016-2020 | 企业投资 | 200000 |  | 200000 | 建设25台2000kwh组。 | 年供电98693kwh。 |  |
| 156 | 平远县茅坪风电场项目 | 广东省风力发电有限公司 | 新建 | 总装机80万kw。 | 2016-2020 | 企业投资 | 80000 |  | 80000 |  |  |  |
| 157 | 1GW光伏发电项目 | 天华阳光新能源投资有限公司 | 新建 | 1GW。 | 2015-2020 | 企业投资 | 1000000 |  | 100000 |  |  |  |
| 158 | 100MW光伏发电项目 | 广东威华股份有限公司 | 新建 | 100MW。 | 2015-2020 | 企业投资 | 80000 |  | 80000 |  |  |  |
| 159 | 中广核铀业广东有限公司麻楼铀矿冶工程项目 | 中广核铀业广东有限公司 | 新建 | 年铀矿冶炼124.2吨。 | 2015-2021 | 企业投资 | 24000 |  | 24000 | 建设开采矿区、加工生产线等。 |  |  |
| 160 | 县城区管道燃气工程 | 平远中燃城市燃气发展有限公司 | 续建 | 年供约30万m3天然气。 | 2010～2020 | 企业投资 | 15900 | 5700 | 10200 | 建设一座LNG气化站、一座CNG加气站和一座L-CNG加气站、管网等配套设施建设。 |  |  |
| 161 | 城南、产业园输变电及大柘站主变扩建项目 | 县供电局 | 新建 | 建设110KV线路4条，新增建设用地24亩。 | 2016-2020 | 上级专项 资金 | 11600 |  | 11600 | 建设110KV线路4条，分别是城南站至富远站和城南站至平远站各2条，建设40MKA主台变二台，对大柘站进行2号主变建设：新增40MKA主变一台。 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 162 | 配网基建项目 | 县供电局 | 新建 | 建设改造10KV线路、低压台、低压线路。 | 2016-2020 | 上级专项资金 | 30000 |  | 30000 | 建设改造10KV线路230km,350个低压台、低压线路3000km。 |  |  |
| 163 | 梅州平远35KV长田输变电工程 | 县供电局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级专项资金 | 5800 |  | 5800 | 新建6.3MVA主变2台，35KV线路30km。 |  |  |
| 四、社会事业建设项目（13个） |  |  |  |  |  |  | 95200 |  | 90800 |  |  |  |
| 164 | 平远中学运动场看台 | 平远中学 | 续建 | 看台座位10000人。 | 2015--2020 | 政府投资 | 5000 | 200 | 4800 | 标准看台。 |  |  |
| 165 | 平远中学体育馆 | 平远中学 | 续建 | 占地1500㎡，3层设计，建筑面积4500㎡。 | 2015--2020 | 政府投资 | 4000 | 200 | 3800 | 占地1500㎡，3层设计，建筑面积4500㎡。 |  |  |
| 166 | 平远中学游泳馆 | 平远中学 | 新建 | 占地2000㎡。 | 2016--2020 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 标准游泳馆。 |  |  |
| 167 | 平远县特殊学校 | 县教育局 | 续建 | 校园占地面积14560㎡。 | 2015--2016 | 政府投资 | 3600 | 1000 | 2600 | 新建教学、生活用房综合楼一幢及配套工程，其中：校舍建设面积6892㎡，运动场建设面积5668㎡，球场及其他2000㎡。 |  |  |
| 168 | 平远县教育现代化 | 县教育局 | 续建 |  | 2015—2017 | 政府投资 | 11500 | 1000 | 10500 | 学校现代化设备建设，教师学历提升项目等。 | 全面提升教育整体实力，在2017年5月通过教育县代化先进县督导验收。 |  |
| 169 | 平远县卫生强县 | 县卫计局 | 新建 | 规划总建设面积39680㎡。 | 2016-2020 | 上级专项资金与地方自筹 | 30000 |  | 30000 | 卫计系统业务用房改造（含平远县医疗养生保健中心—医疗卫生区、县直医院、镇卫生院、村卫生站）。 | 县级医疗的专科建设、卫生院、卫生站规范化建设。 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 170 | 平远县医疗养生保健中心—医疗卫生区 | 县卫计局 | 续建 | 总建设面积37448㎡。 | 2012-2017 | 中央资金及地方自筹 | 15000 | 2000 | 13000 | 完成本项目建安工程和医疗设备购置。 | 新增260张床位。 |  |
| 171 | 平远县精神病院 | 县卫计局 | 新建 | 总建设面积8000㎡。 | 2016-2020 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 完成本项目建设工程和医疗设备购置。 | 新增150张精神康复者床位。 |  |
| 172 | 平远县足球场 | 县体育局 | 新建 | 占地1.5万㎡。 | 2016-2020 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 | 标准足球场（含看台、塑胶跑道、围墙）。 |  |  |
| 173 | 平远县全民健身活动 | 县教育局 县体育局 | 新建 | 占地1900㎡，建筑面积5300㎡。 | 2016-2017 | 中央体彩公益金、县级财政 | 5000 |  | 5000 | 2块羽毛球场地，健身室、乒乓球室、台球室、体能测试房，1个1900㎡空间综合场地（可用篮球、排球、羽毛球）。 |  |  |
| 174 | 平远县国家综合档案馆 | 县档案局 | 新建 | 占地约900㎡，建筑面积4600㎡ | 2016-2018 | 中央及省财政专项资金 | 4600 |  | 4600 | 七层共4600㎡的“平远县国家综合档案馆”大楼及附属设施、设备。 | 数字档案馆、30万卷档案资料的安全保管、档案利用。 |  |
| 175 | 平远县抗日英烈纪念馆 | 县文广新局 | 新建 | 4000㎡。 | 2016-2020 | 政府投资 | 3500 |  | 3500 | 馆址建设、布展。 |  |  |
| 176 | 平远县程旼纪念馆二期工程 | 县文广新局 | 新建 | 占地1.1万㎡。 | 2016-2020 | 政府投资 | 4000 |  | 4000 | 二期工程建设。 |  |  |
| 五、生态环境建设项目（ 9个） |  |  |  |  |  |  | 96500 |  | 92800 |  |  |  |
| 177 | 广东平远国家公园建设试点项目 | 县林业局、县住建局、县国土资源局 | 新建 | 30万亩。 | 2016－2018 | 省市财政资金、市场融资 | 35000 |  | 35000 | 自然保护、科研监测、科普教育、游憩展示、社区发展等。 |  |  |
| 178 | 景清文化公园项目 | 大柘镇政府 | 新建 |  | 2016-2020 | 省市县财政资金和社会资金 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
| 179 | 造林项目 | 县林业局 | 新建 | 每年新造林2万亩。 | 2016－2020 | 省市县财政资金和社会资金 | 6000 |  | 6000 | 实施工程造林和社会造林，扩大森林面积 |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 (或责任单位) | 建设性质 | 建设规模 | 建设起至 年限 | 资金来源 | 总投资 | 到2015年底完成投资 | “十三五”投资计划 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 主要建设内容 | 新增能力 |  |
| 180 | 森林抚育项目 | 县林业局 | 新建 | 每年实施中幼林抚育5万亩。 | 2016－2020 | 省财政资金 | 5000 |  | 5000 | 对中幼林实行全面抚育，促进林木快速生长。 |  |  |
| 181 | 平远县城市水污分流工程项目 | 县水务局 | 新建 |  | 2016-2020 | 上级补助及县级自筹 | 14500 |  | 14500 | 铺设污水管渠19km。 |  |  |
| 182 | 平远县华企公司废旧矿山复绿治理工程项目 | 平远县华企稀土实业有限公司 | 新建 | 对所属矿区风的废旧矿山进行复绿治理 | 2016-2017 | 企业自筹 | 13000 |  | 13000 | 对华企公司目前所属7个采区进行全面复绿。 |  |  |
| 183 | 平远县山布惊生活垃圾卫生填埋场项目（二期工程建设） | 平远县新城建设投资有限公司 | 续建 | 占地32.7万㎡，日处理生活垃圾250吨，总库容250万立方米。 | 2011-2016 | 上级补助及地主自筹 | 7000 | 3700 | 3300 | 主要进行综合楼、维修车间和一期填埋区续建扩容及二期填埋区建设，生活用水及路灯安装，日处理生活垃圾渗滤液50吨设备采购安装等。 | 项目建成后，将达到日处理生活垃圾250吨，总库容250万立方米，日处理生活垃圾渗滤液100吨，全县生活垃圾无害化处理率达100%。 |  |
| 184 | 石正煤矿矿区整治项目 | 石正镇政府 | 新建 |  | 2016-2019 | 上级补助及地方自筹 | 10000 |  | 10000 | 对煤矿矿山采空区、生态破坏区等进行整治，恢复矿区正常的生产生活条件。 |  |  |
| 185 | 差干污水处理厂项目 | 差干镇政府 | 新建 | 1000m²。 | 2016-2020 | 政府投资 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |