附件2

平远县“拿地即开工”审批服务流程图

自然资源部门出具规划条件

意向单位组织完成建设工程设计方案

发改部门项目备案

意向单位单位启动内部流程，履行各类中介服务事项、招标手续

土

地

摘

启动土地招拍挂程序

自然资源部门完成工程规划设计、方案审查及批前公示。住房城乡建设部门完成人防审查。意向单位委托审图公司完成施工图设计文件审查

住房城乡建设部门完成施工许可、质量安全监督、特殊消防设计审查

牌

前

土地摘牌

建设单位签订土地出让合同，取得建设用地规划许可证

土

核发建设工程规划许可证、平远县人防“结建”工程报建审批凭证

质量安全监督登记、特殊建设工程消防设计审查意见书

地

摘

牌

取得施工许可证

后