附件3

项目绩效自评报告

项目名称：大柘镇西河村党群服务中心提升工程项目

平远县发展和改革局：

市级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：

联系电话：

填报日期：

一、基本情况

（一）项目基本情况。

项目建设主要是对现有建筑二层的办公空间进行修缮和设备设施更新；在建筑三层楼面新建一间建筑面积约为114.2平方米的党群休闲书吧；对现有约731.2平方米的庭院，进行约662.4平方米的空地硬化和68.8平方米的绿化，在庭院中新建一个占地面积为16平方米的休闲仿古亭；规划配套办事大厅、“两委”干部办公室、班子会议室、党群会议室、公共服务中心、便民服务室等功能室。同时，将党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化通过多样的形式进行多元展示，融入其中，建设党旗最红、党味最浓、党的设施最完备的村级党群服务中心和党建示范基地。

- 项目决策情况。

根据中共广东省委组织部《关于印发〈关于全省村(社区)党群服务中心建设的指导意见>的通知》(粤组通〔2018〕58号)文件精神，我镇拟对大柘镇西河村党群服务中心进行提升。

（三）绩效目标。

西河村党群服务中心提升工程项目，以引经据典的人文理念设计创意，旨在将西河村党群服务中心建设成为集干部办公、党员教育、党员活动、群众服务等功能为一体的多功能现代化综合服务中心和大柘镇党校分教点，成为扬播党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化的重要阵地。

二、绩效自评工作组织情况

本次绩效考核采取自查和群众评价相结合的方式，成立由镇经济发展和财政服务中心、组织室、党政办为成员单位的项目绩效考核小组，结合绩效考核目标，做到有计划、有安排，扎实开展本次绩效自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，通过查账本、看现场、听评价，客观对资金的使用情况进行综合评价。

- 绩效自评结论

目前项目实施进展顺利，基本按照绩效目标完成建设：西河村党群服务中心建设成为集干部办公、党员教育、党员活动、群众服务等功能为一体的多功能现代化综合服务中心和大柘镇党校分教点，成为扬播党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化的重要阵地。

四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。我镇于2021年3月9日向发改提交《关于大柘镇西河村党群服务中心提升工程项目的请示》及《工程概算书》等材料，2021年3月15 日经发改立项批复《关于大柘镇西河村党群服务中心提升工程概算的复函》，同意大柘镇实施大柘镇西河村党群服务中心提升工程(项目代码：2103-441426-04-01-855571)；建设地点：平远县大柘镇西河村党群服务中心；工程概算总投资126.95万元。其中，工程费用117.20万元，工程其他费用9.75万元。

（2）目标设置。对现有建筑二层的办公空间进行修缮和设备设施更新；在建筑三层楼面新建一间建筑面积约为114.2平方米的党群休闲书吧；对现有约731.2平方米的庭院，进行约662.4平方米的空地硬化和68.8平方米的绿化，在庭院中新建一个占地面积为16平方米的休闲仿古亭；规划配套办事大厅、“两委”干部办公室、班子会议室、党群会议室、公共服务中心、便民服务室等功能室。同时，将党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化通过多样的形式进行多元展示，融入其中，建设党旗最红、党味最浓、党的设施最完备的村级党群服务中心和党建示范基地。

（3）保障措施。项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合相关规定。项目实施过程中，遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

2.资金落实情况。

（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。①合同签订施工进场后支付给乙方工程总额的10%预付款。②工程进度达50%后支付合同总额的30%进度款。③工程完工后支付合同总额的30%进度款。③交(竣)工验收合格，按平远县财政局投资审核中心审核定案金额的97%支付工程费用，余3%作为质保金，质保期满如不出现质量问题或质量缺陷问题处理完毕，经甲方最终确认后1个月内无息付清质保金。

（2）支出规范性。严格执行财政管理制度，全面防止出现负面清单支出的同时，进一步加强了对上述经费使用的监管，资金使用规范、合理。

2.事项管理。

（1）实施程序。施工单位按资金支付的相关规定申请资金，同时附《工程进度款请款单》和其他要求提供的材料，由镇验收审批后按程序发放资金。

（2）管理情况。所有工程建设项目收支必须明细核算。工程财务支出实行“一支笔”审批，凭证手续齐全方可入账。工程项目付款凭证须合法、规范、齐全，工程款必须通过银行转账支付。工程建设项目竣工验收、决算后，镇经济发展和财政服务中心按规定及时办理资产登记手续，并加强资产管理。

（三）产出分析

1.经济性。

在产出分析的经济性方面，西河村党群服务中心提升工程项目充分体现了资金的高效利用和成本控制。首先，项目在规划阶段就进行了详尽的预算和成本控制，确保每一分钱都花在刀刃上。其次，在项目实施过程中，通过优化设计和施工管理，减少了不必要的浪费，进一步降低了成本。总体来说，项目的经济性表现在了资金的合理使用、成本的有效控制和长期效益的考虑上。

2. 效率性。

在项目的实施过程中，我们注重时间管理和效率提升。通过合理安排工程进度，优化施工组织，确保了项目按时按质完成。同时，我们还加强了对项目进度的监督和考核，确保各项任务能够按时完成。这些因素共同保证了项目的效率性，使得项目能够在规定的时间内高效完成。

（四）效益实现度分析

1.效果性。在项目的产出分析方面，我们注重考察项目的实际效果和效益。通过对比项目实施前后的变化，我们发现西河村党群服务中心提升工程项目在多个方面都取得了显著成效。首先，项目的实施改善了村民的办事环境和条件，提高了办事效率和服务水平。其次，项目的实施也加强了党建工作和党员教育活动的开展，增强了党组织的凝聚力和战斗力。最后，项目的实施还推动了红色文化、家风家训文化和先进国学文化的传承和发展，提升了村民的文化素养和道德水平。这些成效都充分体现了项目的有效性。

2.公平性

在项目的公平性方面，我们始终坚持公平公正的原则，确保项目资金的使用和分配能够惠及到广大村民。在项目的实施过程中，我们注重听取村民的意见和建议，尊重村民的意愿和需求，确保项目的实施能够真正符合村民的利益。同时，我们还注重项目的可持续性发展，通过科学规划和合理布局，确保项目能够长期稳定运行，为村民提供持续的服务和支持。这些措施共同保证了项目的公平性和可持续性。

五、主要绩效。

一是设施改善显著。大柘镇西河村党群服务中心提升工程项目完成后，不仅实现了党群服务中心的全面升级，更在设施改善上取得了显著成效。新修缮的办公空间明亮宽敞，设备设施更新完善，为党员干部和村民提供了更加舒适和高效的工作环境。新建的党群休闲书吧、休闲仿古亭等，不仅丰富了村民的文化生活，也为他们提供了一个休闲放松的好去处。

二是服务功能提升。通过项目的实施，西河村党群服务中心的服务功能得到了显著提升。规划配套的党群服务中心、“两委”干部办公室、班子会议室等功能室，为村民提供了更加便捷和专业的服务。同时，党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化的多元展示，不仅增强了党组织的凝聚力和战斗力，也提升了村民的文化素养和道德水平。

三是村民满意度高。项目的实施得到了广大村民的高度认可和支持。通过问卷调查和实地走访，我们了解到村民对项目的满意度非常高。他们普遍认为，项目的实施改善了他们的办事环境和条件，提高了办事效率和服务水平。

六、存在问题。

尽管西河村党群服务中心提升工程项目在多个方面都取得了显著成效，但仍然存在一些值得关注的问题和改进的空间。首先，部分设施使用和维护的培训不足。新修缮和增设的设施虽然先进，但部分工作人员对新设备的操作和维护方法不熟悉，影响了设施的使用效率。其次，项目后续的资金来源和管理需要进一步加强。虽然项目初期资金得到了有效落实，但后续要建立稳定的资金来源渠道，确保设施设备能及时更新。

七、下一步工作计划。

针对上述存在的问题，我们制定了以下的工作计划，以确保西河村党群服务中心提升工程项目能够持续、有效地为村民服务。一是加强设施使用和维护。定期对设施进行维护；二是与相关部门积极沟通，争取更多的财政支持和政策扶持，确保项目的后续资金来源稳定；三是持续提升服务功能。根据村民的需求和反馈，不断优化和完善党群服务中心的服务功能，提供更加便捷、专业的服务，加强党建文化、红色文化、家风家训文化及先进国学文化的宣传和教育，增强党组织的凝聚力和战斗力，提升村民的文化素养和道德水平。