**平远县2018年4-6月棚户区改造工作**

**进展情况**

为全面完成省、市下达我县的2018年度住房保障工作目标任务，根据县委、县政府和县住建局的工作部署，我局按年初制定计划，有序开展棚户区改造工作。

我县2018年城市棚户区改造任务30套/户。项目任务为县城南区市场改造项目，截止6月底，已和拆迁户签订15份拆迁合同（全部采用货币化方式安置补偿），目前拆迁工作正在紧张有序推行，确保完成2018年度棚户区改造开工任务。

 平远县房地产管理局

 2018年6月27日